- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Полное наименование системы и ее условное обозначение

Система имеет наименование “Эскиз телеграм-бота «Гид по историческим местам СПбПУ им. Петра Великого». Краткое наименование: Эскиз телеграм-гида

  - Номер договора

Отсутствует.

  - Наименование организации-заказчика и организаций-участников работ

Организация-заказчик отсутствует.

Организацией-участником является музей истории СПбПУ.

  - Перечень документов, на основании которых создается система

Поисковая работа

  - Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Плановый срок начала работ - 03 марта 2025 года.

Плановый срок окончания работ - 15 мая 2025 года.

  - Источники и порядок финансирования работы

Поисковая работа

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Загрузочный модуль на языке Python и краткое описание программного продукта.

  - Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ

При разработке системы и создании проектно-эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ 19.201-78. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ;

- ГОСТ 34

  - Определения, обозначения и сокращения

| № | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |
| 2 | БД | База данных |
| 3 | API | Программный интерфейс приложения |

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

  - Назначение системы

Оперативный доступ к истории кампуса СПбПУ, памятникам и биографиями личностей, связанных с университетом.

  - Цели создания системы

Сокращение времени доступа пользователей к информации об исторических зданиях и  памятниках кампуса СПбПУ по адресу Политехническая 29  и о биографиях ученых, ректоров, выпускников и профессорах  университета.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ:

Объектом автоматизации являются процесс поиска исторической информации о СПбПУ, управление историческими  данными, предоставление сведений об истории пользователю.

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

  - Требования к системе в целом

Система должна обрабатывать 100 запросов в секунду, хранить до 2 ГБ данных, восстанавливать данные при аварии.

    - Требования к структуре и функционированию системы

Система состоит из программной и аппаратной частей. Аппаратная часть: 2 ГБ оп. памяти, Intel core i3, 64 ГБ памяти, широкополосное подключение к интернету. Программная часть: лицензированное ПО, Windows 10, СУБД MySQL. Режим функционирования 24ч/день.

      - Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

В состав эскиза телеграм-гида должны входить следующие подсистемы:

- Подсистема хранения данных;

- Подсистема интеграции API-карт;

- Подсистема взаимодействия с пользователем.

Подсистема хранения данных предназначена для хранения информации в СУБД. Подсистема должна быть ориентирована на работу с БД MYSQL   и включать схему БД. Необходимые ресурсы - исторические источники музея.

Подсистема интеграции API-карт должна обеспечивать передачу запросов в смежную систему карт и обработку полученных ответов. Необходимые ресурсы - открытое API карт.

Подсистема взаимодействия с пользователем предназначена для вывода пользователю функционала телеграм-гида, обработки выбранных пользователем действий и выводом соответствующей информации из подсистемы хранения данных.

      - Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

Требования не предъявляются.

      - Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами

Для взаимодействия с СУБД MySQL необходимо использовать протокол TCP/IP с аутентификацией по логину и паролю. Запросы должны быть оптимизированы, а для обеспечения надежности требуется  регулярное резервное копирование данных. Время выполнения запроса в СУБД  и возврата ответа в систему не больше 0.5 секунд.

Система должна поддерживать подключение к открытому картографическому API - OpenStreetMap. Для работы с ними используется стандартный HTTPS-протокол. Загружаемые данные должны иметь формат XML и кодировку UTF-8.

      - Требования к режимам функционирования системы

В нормальном режиме функционирования система имеет возможность функционировать 24 часа в день 7 дней в неделю.

      - Требования по диагностированию системы

Требования не предъявляются.

      - Перспективы развития, модернизации системы

Отсутствуют.

    - Требования к численности и квалификации персонала системы

Численность 1 чел, пользователь должен обладать навыками владения смартфоном.

    - Показатели назначения

- Скорость обработки запросов:

  - Среднее время отклика системы на пользовательский запрос: не более 0,5 секунды.

  - Максимальная нагрузочная способность: до 100 запросов в секунду.

- Объём хранимых данных:

  - Информация о 17 зданиях кампуса.

  - Данные о 5 памятниках.

  - Биографии 48 исторических личностей.

- Доступность использования:

  - Круглосуточный режим работы.

  - Отображение маршрутов через интеграцию с OpenStreetMap API.

  - Возможность отправки геолокации для построения пути.

    - Требования к надежности

Рассчитан на эксплуатацию пользователем  в течение 720 часов.

    - Требования к безопасности

ГОСТ 12.2.032-78

ГОСТ 12.1.019-2017

    - Требования к эргономике и технической эстетике

ГОСТ Р 56274-2014

    - Требования к транспортабельности для подвижных АС

Требования не предъявляются.

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Требования не предъявляются.

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Аутентификация пользователя через системы Telegram.

    - Требования по сохранности информации при авариях

Для мобильного приложения аварией является нарушение условий эксплуатации. В этом случае необходимо предусмотреть создание резервных копий данных на независимых носителях.

    - Требования к защите от влияния внешних воздействий

Требования не предъявляются.

    - Требования к патентной чистоте

Требования не предъявляются.

    - Требования по стандартизации и унификации

Требования не предъявляются.

    - Дополнительные требования

Требования не предъявляются.

  - Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Подсистема хранения данных должна осуществлять хранения СУБД MySQL. Поддерживать вывод и редактирование данных, хранящихся в БД.

Подсистема интеграции API-карт должна обеспечивать передачу геопозицию пользователя в смежную систему карт и возвращать ссылку на систему карт, где указан маршрут от пользователя до выбранного исторического объекта.

Подсистема взаимодействия с пользователем должна обеспечивать отображение пользовательского меню и данных, поддерживать ввод геопозиции пользователем, вывод результатов запросов пользователя в течение 0.5 секунд, диалог с пользователем и  резервирование данных.

  - Требования к видам обеспечения

    - Требования к математическому обеспечению системы

Требования не предъявляются.

    - Требования к информационному обеспечению системы

Уровень хранения данных в системе должен быть построен на основе СУБД MySQL. Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД.  БД должна соответствовать структуре, представленной на рисунке 1.

    - Требования к лингвистическому обеспечению системы

Все прикладное программное обеспечение системы для организации взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык.

    - Требования к программному обеспечению системы

Разрабатываемое программное обеспечение должно быть корректно и соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.883— 2015.  Используемые алгоритмы должны быть математически корректны.

Требования для MySQL Workbench 8.0: минимальная версия 8.0.21, лицензия GNU GPL v2 (Community Edition), компания Oracle Corporation.

Требования для Visual Studio Code: минимальная версия 1.75, лицензия MIT License, производитель Microsoft.

    - Требования к техническому обеспечению системы

Компьютер на гарантийном обслуживании

    - Требования к метрологическому обеспечению системы

Требования не предъявляются.

    - Требования к организационному обеспечению системы

Требования не предъявляются.

    - Требования к методическому обеспечению системы

Требования не предъявляются.

- Состав и содержание работ по созданию системы

| № | Этап | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор исторической информации: | 03.03.2025-01.04.2025 | Структурированная информация в текстовом формате(word). | Мартыненко А.П Толчина А.С |
| 1.1 | Сбор информации о корпусах по адресу Политехническая, 29 | 03.03.2025-01.04.2025 | 17 текстов, представленных в текстовом формате и содержащих краткую информацию о зданиях | Мартыненко А.П |
| 1.2 | Сбор информации о 5 памятниках | 10.03.2025-01.04.2025 | 5 текстов,, представленных в едином текстовом документе | Мартыненко А.П |
| 1.3 | Сбор информации о 48 исторических личностях личностях | 03.03.2025-01.04.2025 | 48 текстов с биографией ученых, выпускников и ректоров университета. | Толчина А.С |
| 2 | Форматирование информации для заполнения базы данных | 01.04.2025-16.04.2025 | Тексты представленные в формате для записи в базу данных. | Толчина А.С |
| 3 | Выбор платформы Телеграм бота, его конструктора, сервера, API карт | 03.03.2025-01.04.2025 | Выбранная платформа для бота, его конструктор, сервер, API карт | Ерошкин К.А, Шишмаков В.О |
| 4 | Проектирование схемы БД, выбор и программная реализация базы данных | 16.03.2025-16.04.2025 | Построенная схема базы данных, созданная и заполненная значениями БД | Шишмаков В.О |
| 5 | Создание схемы интерфейса для конечного пользователя | 03.03.2025-16.04.2025 | Продуманная логика переходов, встроенных медиа, сценариев взаимодействия пользователя с интерфейсом, документация для пользователя (FAQ) | Назмеева А.Р |
| 5 | Программная реализация Телеграм бота | 08.04.2025-10.05.2025 | Разработка модулей функций вывода, подключение БД к боту, интегрирование API карт, реализация схемы интерфейса | Ерошкин К.А |
| 6 | Тестирование | 10.05.2025-19.05.2025 | Разработка тестов, тестирование, отладка, исправление ошибок | Ерошкин К.А. |

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

  - Виды, состав, объем и методы испытаний системы

Виды испытаний: функциональные (проверка корректности работы команд и сценариев), usability-тесты (удобство интерфейса), нагрузочные (устойчивость при высокой активности пользователей), интеграционные (взаимодействие с внешним API)

Состав испытаний: команды бота (основные функции), ответы на вопросы (соответствие заявленным сценариям), обработка ввода (текстовые сообщения, геолокация), база данных (вывод данных).

Объем тестирования: ручное тестирование (основные сценарии), автотесты (нагрузка, API).

Методы испытаний системы: обработка некорректных запросов, проверка соответствия ответов инструкции.

Наличие инструкции по эксплуатации для пользователя.

  - Общие требования к приемке работ по стадиям

Не предоставляется

  - Статус приемочной комиссии

Не предоставляется

- ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Не предоставляется

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Не предоставляется

Приложения:

- Перечень корпусов на территории СПБПУ по адресу Политехническая 29, используемых в работе

- Перечень достопримечательностей на территории СПБПУ по адресу Политехническая 29, используемых в работе

- Перечень персоналий, используемых в работе

Приложение A. Перечень корпусов на территории СПБПУ по адресу Политехническая 29, используемых в работе

  - 1 учебный корпус,

  - 2 учебный корпус,

  - 3 учебный корпус,

  - храм,

  - дом служащих,

  - издательство,

  - механический корпус,

  - лабораторный корпус,

  - химический корпус,

  - научно-исследовательский корпуса,

  - котельная,

  - гидрокорпус,

  - дом ученых,

  - второй профессорский корпус,

  - гидробашня,

  - главный учебный корпус;

Приложение B. Перечень достопримечательностей на территории СПБПУ по адресу Политехническая 29, используемых в работе

- “Колодец жизни”,

- памятник погибшим политехникам,

- памятник вечному студенту,

- памятник Петру и Февронии,

- памятник Петру;

Приложение C. Перечень персоналий, используемых в работе

1) Алабышев А. Ф.

2) Алфёров Ж. И.

3) Антонов О. К.

4) Байков А. А.

5) Бериев Г. М.

6) Ботвинник М. М.

7) Васильев Ю. С.

8) Воробьёв Б. Е.

9) Гагарин А. Г.

10) Гранин (Герман) Д. А.

11) Давтян Я. Х.

12) Джелепов В. П.

13) Доллежаль Н. А.

14) Духов Н. Л.

15) Евдокимов В. Г.

16) Житинский А. Н.

17) Залуцкий Л. В.

18) Замятин Е. И.

19) Изотов С. П.

20) Иоффе А. Ф.

21) Калантаров П. Л.

22) Капица П. Л.

23) Кобозев П. А.

24) Кошкин М. И.

25) Курчатов И. В.

26) Левинсон-Лессинг Ф. Ю.

27) Лукирский П. И.

28) Мещерский И. В.

29) Молотов (Скрябин) В. М.

30) Новиков К. В.

31) Поликарпов Н. Н.

32) Посников А. С.

33) Радциг А. А.

34) Рузский Д. П.

35) Селезнёв К. П.

36) Семёнов Н. Н.

37) Сердюков С. А.

38) Скобельцын В. В.

39) Смирнов В. С.

40) Смирнов С. А.

41) Соколов Т. Н.

42) Термен Л. С.

43) Тюркин П. А.

44) Харитон Ю. Б.

45) Шателен М. А.

46) Шмаргунов К. Н.

47) Шрейбер Г. Я.

48) Шумский А. Я.