Мартыненко Анна 5130201/30003

- Наименование проекта: Телеграм бот «Гид по историческим местам и традициям СПбПУ им. Петра Великого».

- Цель: сокращение времени доступа к информации об исторических местах и традициях СПбПУ.

- Заинтересованные лица.

Абитуриенты, студенты.

- Ожидание сторон.

Абитуриенты ожидают получить доступный источник интересной исторической информации об университете для знакомства с его историей.

Студенты ожидают получить доступный источник структурированной исторической информации о кампусе, памятниках и традициях Политеха, а также исторических личностях (ученых-преподавателях, ректорах).

- Показатели достижения цели (измеряемые)

Время получения пользователями ответов на их запросы не должно превышать 0.5 секунд.

- Задачи.

Проект разделен на 6 этапов в соответствии с задачами:

- исследование потенциального потребителя

- сбор исторической информации (история корпусов, памятников, традиций Политеха, информация об исторических личностях) и создание схемы интерфейса,

- выбор сервера, платформы Телеграм бота,

- проектирование базы данных и ее заполнение,

- разработка Телеграм бота с подключенным API,

- тестирование.

Я отвечаю за сбор информации о корпусах, памятниках и традициях СПбПУ.

- Необходимые ресурсы.

- исторические источники музея

- база данных с достоверной исторической информацией

- сервер для бота.

- Календарный план.

| Название | Даты | Результат |
| --- | --- | --- |
| Исследование потенциального потребителя | 15.02.2025-03.03.2025 | Сформированные заинтересованные лица и ожидания сторон |
| Сбор исторической информации | 03.03.2025-01.04.2025 | Достоверная информация в текстовом формате (word) о кампусе, традициях, памятниках и выдающихся личностях Политеха |
| Создание схемы интерфейса | 03.03.2025-01.04.2025 | Продуманная логика переходов, встроенных медиа, сценариев взаимодействия пользователя с интерфейсом |
| Выбор платформы и сервера | 03.03.2025-01.04.2025 | Выбранная платформа для бота и сервер, подходящий по финансам и охвату пользователей |
| Создание базы данных | 16.03.2025-16.04.2025 | Построенная схема базы данных, созданная и заполненная значениями БД |
| Разработка Телеграм бота | 08.04.2025-10.05.2025 | Создание бота, подключение БД к боту, интегрирование API карт, реализация схемы интерфейса |
| Тестирование и защита проекта | 10.05.2025-24.05.2025 | Проверка удобства интерфейса, исправление багов, защита проекта |

- Риски, препятствующие решению задачи.

- потеря данных из БД,

- блокировка Telegram в стране.

- Варианты компенсации рисков

- восстановление данных из резервной копии,

- перенос бота на другую платформу.